**Вариант 4**

1. Что такое иерархическая структура проекта? Как изменить уровень задачи в проекте?
2. Для чего создаются календари проекта? Как изменить свойства стандартного календаря проекта?ИЕ
3. Что означает параметр «фиксированный объем работ»? Каково его применение, для каких задач он используется?
4. В чем отличие выделенных и предложенных ресурсов?
5. Что такое «ресурсный критический путь»? Как узнать, какие ресурсы являются критическими?